Licença ambiental para desassorear o Rio Maquiné

Escavadeira hidráulica, serviços de geologia, de topografia, de biologia, compra e produção de mudas, mão-de-obra para plantio, licença ambiental além de deslocamentos até a Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Estas são algumas despesas que a Anama está tendo para conservação e preservação do Rio Maquine. Para que todas essas ações sejam possíveis, a Associação Nascente Maquiné escreveu o projeto “Rio Maquine” e buscou recursos de uma seleção pública promovida pela Petrobras através do Programa Petrobras Ambiental no ano de 2008. Concorreram cerca de 900 projetos no Brasil inteiro, sendo selecionados 42, e apenas dois no Rio Grande do Sul, sendo um deles para Maquiné.

Para poder entrar com uma escavadeira hidráulica dentro do Rio Maquiné, com o objetivo de desobstruir o canal e proteger suas margens, a Anama solicitou a licença ambiental para a Fepam. Colocar esse maquinário sem tal licença, mesmo que a intenção seja a melhor possível, constitui-se em crime ambiental. Nossa intenção é colaborar com a comunidade e para a melhoria das condições do rio - sempre dentro da lei.

Também contratamos o serviço de assessoria na área de geologia, que realizou diversos estudos em cinco trechos do rio, entre as localidades da Gruta e Fagundes, num total de 2,5 km. Para cada trecho foi feito um mapa com as condições atuais e outro com o desenho que ficará após a ação do maquinário, que tem previsão para início dos trabalhos ainda no primeiro semestre de 2011. Também faz parte desse processo a necessidade de se reflorestar as margens do Rio Maquiné com espécies nativas, procurando reconstituir a mata que ali existia. Essa ação está em curso desde o inverno de 2010 e terminará este ano, com um total de 25.000 mudas plantadas em 7,5 ha de áreas degradadas nas margens do rio.

Abaixo seguem alguns itens exigidos pelo órgão fiscalizador do RS - Fepam:

- as escavações, remoção de material sedimentar e recomposição de margem deverão ser realizadas de forma sincronizada com a velocidade de execução da obra, não podendo ficar porções inacabadas, de forma a não permitir o estabelecimento de novos processos erosivos;

- o desassoreamento do leito do arroio deverá ser realizado através da remoção de material sedimentar, do centro do canal em direção às margens, em forma de raspagens uniformes e lineares, em profundidade variável, delimitando o canal principal, sem esburacamentos e com maquinário apropriado, tendo o cuidado para não prejudicar a vegetação ciliar ou causar processos degradatórios nas margens;

- não poderá ocorrer o rebaixamento do nível d’água das depressões existentes entre os depósitos de cascalhos acima de 20 cm;

- a retirada do material sedimentar deverá ocorrer através de acessos já existentes, evitando-se a abertura de novos;

- o material deverá ser prioritariamente usado na recomposição do leito, na recuperação das margens com processos erosivos instalados;

- procurar manter as condições naturais da geomorfologia do leito do curso d’água para não alterar de forma significativa a sua dinâmica hidrológica, promovendo com o desassoreamento a correção de seu leito, objetivando um escoamento homogêneo;

- deverá haver acompanhamento dos responsáveis técnicos habilitados para execução do projeto de recuperação e reflorestamento com a apresentação de ART;

- não poderá haver o abastecimento dos equipamentos de transporte e de carregamento no interior do leito do curso d’água e nas áreas de preservação permanente;

- o material resultante do desassoreamento não pode ser comercializado em hipótese alguma, somente podendo ser usado na obra de recuperação;

- deverá ser implementado plano de monitoramento geotécnico.